TURAFOOD  AI

ONBOARDING DEL CLIENTE

# Onboarding Tura Food AI

Del pago al go-live - Tura Food y Tura Growth

| Documento | 07 - Onboarding del Cliente |
| --- | --- |
| Version | v2.0 - 2026 |
| Aplica a | Equipo de Operaciones |
| Clasificacion | Interno |

Documento confidencial · Tura Food AI · 2026

Filosofia del onboarding (1) Velocidad - el restaurante ve su sitio pronto. (2) Transparencia - cada etapa comunicada. (3) El restaurante opera, Tura Food AI entrega la maquina.

# 1. Resumen por plan

| Aspecto | Tura Food | Tura Growth |
| --- | --- | --- |
| Disparador | Pago Epayco confirmado | Pago Epayco confirmado |
| Despliegue | Semi-automatico | Semi-automatico + stack completo |
| Tiempo estimado | 3-5 dias habiles | 5-10 dias (mensual) / 10-14 (anual) |
| Check-ins | Dia 7 y dia 30 | Dia 7 y dia 30 |

# 2. Insumos requeridos

| Categoria | Insumos |
| --- | --- |
| Identidad y marca | Nombre, logo, colores, fotos del local. |
| Menu y oferta | Carta con categorias, fotos, precios y descripcion. |
| Operacion | Horarios, dias de cierre, tipos de servicio. |
| Reservas (Growth anual) | Capacidad por area, zonas, politicas (cancelacion, deposito). |
| Accesos tecnicos | Dominio, WhatsApp Business, Google Business Profile, Google Ads. |

# 3. Onboarding Tura Food

## Fase 0 - Bienvenida (Dia 0)

- Confirmar pago y habilitar cuenta.

- Enviar email de bienvenida con formulario de insumos.

Mensaje al cliente Ya estamos armando tu sitio. Solo necesitamos tus insumos. Mientras mas rapido los tengamos, mas rapido sales al aire.

## Fase 1 - Insumos (Dias 1-2)

- Cliente completa el formulario de insumos.

## Fase 2 - Construccion (Dias 2-4)

- Sitio web profesional con branding del restaurante.

- Menu digital, dominio conectado, correo configurado.

- Google My Business: configuracion basica.

## Fase 3 - Go-Live (Dias 4-5)

- Demo + ajustes finales.

- Mini-capacitacion: como actualizar menu y ver metricas.

Criterio Go-Live Sitio publicado / Menu visible / Dominio funcionando / Cliente capacitado

# 4. Stack adicional Tura Growth

- Voice AI: numero Twilio, entrenamiento FAQs, voz ElevenLabs.

- WhatsApp Business: automatizaciones, plantillas.

- CRM: configuracion inicial, etiquetas por tipo de cliente.

- GA4 + GTM + Meta Pixel: instalacion y verificacion.

- Google Ads: estructura de campanas configurada.

## Solo plan anual

- Agenda.turafood.com: tipos de reserva, capacidad, politicas.

- Email marketing: secuencias (bienvenida, cumpleanios, reactivacion).

- Programa de lealtad: puntos, recompensas, cupones.

- QR inteligente: generacion y analitica.

# 5. Checklist interno

- Pago confirmado en Epayco.

- Cuenta creada en Supabase y panel habilitado.

- Formulario de insumos recibido.

- Sitio web publicado con branding correcto.

- Menu digital completo.

- Dominio conectado y correo funcionando.

- Google My Business configurado.

- [Growth] Voice AI entrenado y probado.

- [Growth] WhatsApp automatizaciones activas.

- [Growth] CRM configurado.

- [Growth anual] Agenda publicada y probada.

- [Growth anual] Email marketing activo.

- [Growth anual] Programa de lealtad activo.

- [Growth anual] QR generado.

- Prueba end-to-end exitosa.

- Cliente capacitado con accesos entregados.

Nota Manual interno. Plazos estimados segun rapidez del cliente en entregar insumos.