TURAFOOD  AI

HOJA DE RUTA V2.0

# Build Roadmap

Del cero al ecosistema de crecimiento para restaurantes

| Documento | 10 - Hoja de Ruta de Construccion |
| --- | --- |
| Version | v2.0 - 2026 |
| Aplica a | Equipo tecnico y producto |
| Clasificacion | Confidencial / Interno |

Documento confidencial · Tura Food AI · 2026

Hoja de ruta del MVP Ordenada por fases. Marca cada item al completarlo.

# Fase 1 - Base tecnica

- Esquema Supabase: restaurantes, planes, menu, reservas, clientes, campanas.

- Multi-tenant con Row Level Security (RLS) por restaurante.

- Adaptar ECME (Next.js + Tailwind) con marca Tura Food AI.

- Auth: registro y login del dueno del restaurante.

- Vistas del panel: menu, reservas, clientes, campanas, metricas.

- Supabase Storage para fotos de menu y sitio.

# Fase 2 - Flujo de pago y despliegue

- WooCommerce: 3 planes (Starter, Tura Food mes/anual, Tura Growth mes/anual).

- Integrar Epayco como pasarela de cobro en COP.

- Webhook post-pago (Next.js API route) -> crea usuario + panel.

- Log de transacciones y notificacion de respaldo si falla.

- Prueba del flujo: pago -> cuenta creada -> panel habilitado.

# Fase 3 - Sitio del restaurante (Tura Food)

- Template de sitio profesional con Claude Design.

- Menu digital: categorias, fotos, filtros (vegetariano, sin gluten).

- Dominio propio conectado.

- Correo corporativo configurado.

- Google My Business: flujo de configuracion basica.

# Fase 4 - Stack de Tura Growth

- Voice AI: Twilio + ElevenLabs + n8n + Claude API. FAQs entrenadas.

- WhatsApp Business API: automatizaciones, confirmaciones, campanas.

- CRM: historial, segmentacion, etiquetas.

- GA4 + GTM + Meta Pixel/CAPI instalados y verificados.

- Google Ads: estructura de campanas configurada (sin inversion activa).

# Fase 5 - Funciones exclusivas plan anual

- Cal.com self-hosted en agenda.turafood.com.

- Sistema de reservas: disponibilidad, zonas, politicas, lista de espera.

- Reservas multi-canal: Instagram, Facebook, WhatsApp -> un calendario.

- Email marketing: secuencias (bienvenida, cumpleanios, reactivacion).

- Programa de lealtad: puntos, cupones, recompensas, cumpleanios automaticos.

- Solicitudes automaticas de resenias en Google tras la visita.

- Recuperacion de clientes inactivos (WA + email).

- QR inteligente: generacion + analitica de visitas al menu.

- Google My Business avanzado.

# Fase 6 - Landing y emails

- Landing principal con Claude Design: planes, demo, CTA.

- Conectar checkout con WooCommerce/Epayco.

- Cargar secuencias de email (doc 08) en MailerLite/Resend.

# Fase 7 - Pruebas y lanzamiento

- Prueba end-to-end con un restaurante real.

- Validar pricing con 3-5 duenos de restaurantes.

- Activar pauta inicial en modo controlado.

# Riesgos y mitigacion

| Riesgo | Mitigacion |
| --- | --- |
| Webhook pago a Supabase falla | Log + creacion manual de respaldo < 24 h |
| Voice AI sin entrenar correctamente | FAQs del restaurante firmadas antes de activar |
| Agenda con disponibilidad incorrecta | Prueba con reserva real antes del go-live |
| 4 entornos conectados | Cada integracion con manejo de errores y monitoreo |

Nota Hoja de ruta de trabajo. Los ordenes y alcances se ajustan segun recursos y aprendizajes.